《软件工程课程设计》会议纪要

| 会议日期 | 2023年6月5日星期一 |
| --- | --- |
| 主题 | 校园二手交易平台项目分工及分析设计 |
| 参会人员 |  |
| 讨论纪要 | - 项目的可行性分析 - 人员分工讨论 - 需求分析（功能模块的概要说明，系统用例，各个模块的用例） - 功能设计（用例图，功能模块图） - 数据库设计（E-R图） |
| 结论和问题 | 结论： - 经讨论分析，项目具有可行性 - 人员分工已明确 - 功能模块图，用例图，E-R图已设计完成 - 问题： - 实体与实体之间的关系不易确定 - 功能流程图较为复杂 |
| 计划与分工 | 计划： - 2023年6月5日星期一完成可行性分析、需求分析、功能设计 - 2023年6月6日星期二完成数据库设计并进行一定量的代码编写 - 分工： - ***：用例图设计，各个功能流程图设计 - ***：可行性分析，需求分析 - ***：E-R图设计 - ***：功能模块图设计 |
| 学生代表签字： 日期： |  |
| 指导老师签字： 日期： |  |